Proyecto Votaciones Web
Aws2 2017-2018
Diana K. Ruiz y Daniel Gracia

Descripción proyecto votaciones Web
# Introducción
Este documento contiene el desarrollo y la implementación de un portal de votaciones web, trataremos de explicar paso a paso las tareas realizadas, las incidencias y los resultados obtenidos a lo largo de la realización del proyecto.
Otra utilidad de este documento será facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en el desarrollo del sistema .

# Requisitos
Se requiere un sistema de votaciones que cumpla los siguientes requisitos:
- Debe permitir crear consultas.
- Las consultas pueden ser binarias (SI/NO), binarias con abstención o con un número finito de respuestas cerradas.
- Debe permitir invitar a personas a una consulta via correo eléctronico.
- El usuario debe poder ver el voot que ha emitido para una consulta y si quiere cambiarlo.
- Para la seguridad, los administradores pueden ver el voto pero no pueden ver quien a emitido cada voto, ni tan solo si tienen acceso a la dase de datos. Se debe implementar un sistema de protección de la privacidad.

# Personas y roles del proyecto.

Persona	Contacto	Rol
Diana K. Ruiz	dianikt@hotmail.es	Desarrollador
Daniel Gracia	Gracia-danii.@gmail.com	Desarrollador

Sprint 1	20/11/2017 – 28/11/2017
Lunes, 20 noviembre 2017
1. Reunión del equipo para estudiar los requerimientos.
2. Repartición de las primeras tareas.
3. Creación del entorno de trabajo (GIT HUB).

Martes, 21 noviembre 2017
Diana
- Qué hice ayer ? Comienzo con la creación de la BBDD
- Qué haré hoy ? Creo la conexión para todas las consultas a la BBDD
- Qué problemas me voy a encontrar? Que la conexión sea correcta
Dani
- Qué hice ayer ? Empezar a crear el login
- Qué haré hoy ? Conectar el login con la base de datos
- Qué problemas me voy a encontrar? Hacer la consulta del usuario y al admin a ala BBDD

Miercoles, 22 noviembre 2017
Diana
- Qué hice ayer ? Crear parte de la BBDD, terminar conexión
- Qué haré hoy ? Testear login, crear consultas
- Qué problemas me voy a encontrar? Que la consulta se guarde en la BBDD
Dani
- Qué hice ayer ? Crear el login y conectarlo a la base de datos
- Qué haré hoy ? Empezar consultas, diseño del css, terminar conexión
- Qué problemas me voy a encontrar? El diseño, y la conexión

Jueves, 23 noviembre 2017
Diana
- Qué hice ayer ? Empezar la creación de preguntas
- Qué haré hoy ? Terminar la creación de preguntas y crear botón respuestas, validaciones y border rojo
- Qué problemas me voy a encontrar? Enviar las consultas a la BBDD
Dani
- Qué hice ayer ? El diseño y las consultas que tiene cada usuario
- Qué haré hoy ? Testear creación de pregunta, creación del logo
- Qué problemas me voy a encontrar? Problemas al enviar las preguntas y el diseño del logo

Viernes, 24 noviembre 2017
Diana
- Qué hice ayer ? Validaciones y border rojo
- Qué haré hoy ? Seguir implementando las validaciones.
- Qué problemas me voy a encontrar? Encuentro problemas a la hora de validar campo vacío y ponerle el border rojo.
Dani
- Qué hice ayer ? Terminar logo.
- Qué haré hoy ? Validaciones y border rojo, testear, empezar efecto desplegable, empezar apartado votar
- Qué problemas me voy a encontrar? Problemas con las validaciones.

Lunes, 27 noviembre 2017
Diana
- Qué hice ayer ? Terminar validaciones y enviar preguntas a la BBDD, con ello damos por terminada la BBDD
- Qué haré hoy ? Seguir validaciones, testear votar
- Qué problemas me voy a encontrar? Problemas con la BBDD
  Daniel
- Qué hice ayer ? Terminar votar , seguir desplegable
- Qué haré hoy ? Acabar desplegable y empezar con efecto dinámico
- Qué problemas me voy a encontrar? Problemas con la implementación y el diseño del efecto.

Martes, 28 noviembre 2017
Diana
- Qué hice ayer ? Terminar creación de la preguntas y enviar a ala base de datos
- Qué haré hoy ? Banner
- Qué problemas me voy a encontrar? Diseño del banner
Dani
- Qué hice ayer ? Terminar efecto desplegable y efecto dinámico
- Qué haré hoy ? Intentar crear un alert
- Qué problemas me voy a encontrar? Problemas al crear le alert